# Техническое задание

PGS (Parking Guidance Service) на FastAPI для проекта SmartParking

Версия: 2.0

Дата: 2026-05-20

Статус: рабочая сокращенная версия

## 1. Цель

Разработать отдельный микросервис PGS (Parking Guidance Service) на FastAPI, который будет:

- принимать события от guidance-камер;

- определять занятость парковочных мест;

- считать свободные места по зонам, рядам и уровням;

- управлять LED-табло с указанием свободных мест;

- отдавать агрегированные данные в SmartParking и dashboard.

Важно: в данной версии сервис не назначает конкретное место конкретной машине. Сервис работает по модели free-space guidance:

- показывает направление;

- показывает зону/ряд;

- показывает количество свободных мест.

## 2. Общая идея решения

Новая реализация делится на две отдельные системы:

- SmartParking

- въезд/выезд;

- ParkingSession;

- биллинг;

- шлагбаум;

- основной backoffice.

- PGS

- зоны;

- ряды;

- места;

- статусы FREE / OCCUPIED;

- счетчики свободных мест;

- LED-табло;

- события от guidance-камер.

Главный принцип:

- SmartParking не владеет парковочными местами;

- PGS не владеет парковочными сессиями и оплатой.

## 3. Исходные данные проекта

- общее количество парковочных мест: 1800;

- ориентировочное количество guidance-камер: 150-300;

- используются специализированные guidance-камеры со встроенным определением статуса места;

- используются отдельные LPR-камеры на въезде и выезде;

- используются LED-экраны маршрутизации;

- при необходимости используются LED-индикаторы над местами.

## 4. Границы первой версии

### Входит в объем

- хранение структуры парковки: зона -> ряд -> место;

- прием событий от guidance-камер;

- хранение текущего статуса каждого места;

- пересчет свободных мест по зонам и рядам;

- управление LED-экранами;

- API для получения summary;

- интеграция со SmartParking по REST API;

- симуляция событий для разработки без реальных камер.

### Не входит в первую версию

- назначение конкретного места конкретной машине;

- резервирование места;

- TTL резерва;

- персональный маршрут для автомобиля;

- привязка места к конкретному номеру машины;

- логика оплаты внутри guidance-сервиса.

## 5. Бизнес-логика

Сервис работает по простой схеме:

- Guidance-камера передает событие о месте.

- PGS обновляет статус места.

- Сервис пересчитывает количество свободных мест по зоне/ряду.

- Сервис отправляет обновленные значения на LED-табло.

- SmartParking и dashboard при необходимости запрашивают summary у PGS.

Пример поведения:

- было Zone A -> 25

- одно место в зоне A занялось

- стало Zone A -> 24

## 6. Почему выбран отдельный FastAPI сервис

PGS выносится в отдельный микросервис, потому что:

- он работает как device/event-oriented контур;

- он принимает поток событий от оборудования;

- его логика слабо связана с оплатой и ParkingSession;

- его можно масштабировать и разворачивать отдельно;

- он может жить независимо от ядра SmartParking.

FastAPI выбран, потому что:

- хорошо подходит для API и event-ingest сценариев;

- удобен для async I/O и интеграции с устройствами;

- легче для отдельного легкого сервиса, чем полноценный Django-монолит;

- не требует переносить в новый сервис тяжелый backoffice SmartParking.

## 7. Рекомендуемая архитектура

### Основные компоненты

- pgs-api на FastAPI

- pgs-db на PostgreSQL

- pgs-worker для фоновых задач

- redis для очередей, realtime или кэша

- SmartParking как отдельный соседний сервис

### Рекомендуемый стек

- FastAPI

- Pydantic

- SQLAlchemy 2.0

- Alembic

- PostgreSQL

- Redis при необходимости

- отдельный worker-контур для фоновых задач

### Контуры ответственности

SmartParking:

- LPR-въезд/выезд;

- ParkingSession;

- биллинг;

- barrier control;

- основной admin/backoffice.

PGS:

- ParkingZone

- ParkingRow

- ParkingSpot

- GuidanceCamera

- GuidanceDisplay

- SpotOccupancyEvent

- счетчики свободных мест;

- команды на LED-экраны.

## 8. Необходимое оборудование

### Guidance-камеры

Нужны специализированные parking-guidance камеры, которые:

- определяют статус места FREE / OCCUPIED;

- поддерживают внешний API или gateway;

- желательно покрывают 6-12 мест на одну камеру;

- стабильно работают в условиях конкретного паркинга.

### LPR-камеры

LPR-камеры остаются в контуре SmartParking и используются только для:

- распознавания номера на въезде/выезде;

- создания и закрытия ParkingSession.

### LED-экраны

Маршрутные LED-экраны должны уметь показывать:

- стрелку направления;

- код зоны или ряда;

- количество свободных мест.

Пример табло:

- A -> 24

- B <- 8

- P2 -> 41

### LED-индикаторы над местами

Это необязательный компонент первой версии. При наличии они могут показывать:

- FREE -> зеленый;

- OCCUPIED -> красный;

- OFFLINE/ERROR -> сервисный режим.

## 9. Основные сущности данных

Минимально нужны:

- ParkingZone

- ParkingRow

- ParkingSpot

- GuidanceCamera

- GuidanceCameraSpot

- SpotOccupancyEvent

- GuidanceDisplay

- DisplayCommand

Важно:

- все эти сущности хранятся в отдельной БД PGS;

- SmartParking не должен напрямую писать в эти таблицы.

## 10. Основные API

### API приема событий от камер

- POST /api/v1/camera-events

Событие от guidance-камеры должно содержать:

- идентификатор камеры;

- идентификатор места или слот;

- новый статус места;

- timestamp;

- plate number, если камера умеет его передавать;

- исходный payload производителя.

### API для интеграции со SmartParking и dashboard

- GET /api/v1/zones/summary

- GET /api/v1/rows/summary

- GET /api/v1/spots

- GET /api/v1/displays/summary

- GET /api/v1/health

### API для симуляции

- POST /api/v1/simulate/camera-event

Этот endpoint нужен для разработки без реальных камер.

## 11. Нефункциональные требования

Сервис должен:

- обрабатывать события от 150-300 guidance-камер в near real-time;

- быть устойчивым к дублирующимся событиям;

- обновлять состояние места до 2 секунд;

- обновлять LED-табло до 3 секунд;

- отдавать актуальный summary до 5 секунд;

- сохранять журнал событий и ошибок оборудования;

- быть готовым к горизонтальному масштабированию API-слоя.

## 12. Этапы реализации

### Этап 1

- каркас FastAPI-сервиса;

- БД и миграции;

- модели зон, рядов, мест и камер.

### Этап 2

- ingest событий от guidance-камер;

- хранение и обновление occupancy.

### Этап 3

- summary API по зонам и рядам;

- логика пересчета свободных мест.

### Этап 4

- интеграция LED-экранов;

- обновление счетчиков и направлений.

### Этап 5

- интеграция со SmartParking по REST;

- симуляция и эксплуатационная стабилизация.

## 13. Критерии приемки

Сервис считается принятым, если:

- В системе заведены зоны, ряды, места и камеры.

- Для каждого места хранится актуальный статус.

- Guidance-камера меняет статус нужного места.

- Сервис корректно считает свободные места по зонам.

- LED-экраны получают и показывают актуальные значения.

- SmartParking может получить summary через API.

- Сервис можно полноценно тестировать без реальных камер через симуляцию.

## 14. Схемы

### 14.1 Общая схема системы

+--------------------+        +----------------------+

|   Guidance Cameras | -----> |         PGS          |

| FREE / OCCUPIED    |        | FastAPI + PostgreSQL |

+--------------------+        +----------+-----------+

|

+----------------+----------------+

|                                 |

v                                 v

+-------------------+             +------------------+

|   LED Displays    |             |  SmartParking    |

| Arrow + Free Qty  |             | Session/Billing  |

+-------------------+             +------------------+

### 14.2 Поток обработки события

Guidance Camera

|

v

POST /api/v1/camera-events

|

v

Normalize event

|

v

Update ParkingSpot.status

|

v

Recalculate free places by zone/row

|

v

Send values to LED display

|

v

Expose summary via API

### 14.3 Связь со SmartParking

SmartParking

|

| GET /api/v1/zones/summary

v

PGS

|

| returns:

| Zone A = 24 free

| Zone B = 8 free

v

SmartParking dashboard / UI

### 14.4 Deployment схема

nginx / gateway

├─ smartparking-web

├─ smartparking-db

├─ pgs-api

├─ pgs-db

├─ redis

└─ pgs-worker

## 15. Итог

Первая версия PGS должна быть отдельным FastAPI микросервисом, который решает одну основную задачу:

- показывает, где есть свободные места, а не какое место назначено конкретной машине.

Такой подход дает:

- чистую границу между SmartParking и PGS;

- более простой первый релиз;

- отдельное масштабирование PGS-контура;

- удобную интеграцию с оборудованием;

- возможность разрабатывать и тестировать сервис без реальных камер.